# TimeLearner: аудит алгоритмов обучения и план работ

Oct 20, 2026 · @Alex

## Краткие выводы

Главный вывод: «лучшие» результаты августа–сентября были в основном не свойством алгоритма обучения, а удачными состояниями на самой границе разделимости, которые затем доводились ручным рецептом на тестовых же паттернах. Текущий код при этом действительно накопил дефекты, которые делают обучение менее устойчивым, но откат к августовской версии сам по себе проблему не решит.

- Тестовый набор почти не разделим по построению. У 5 из 7 отвлекающих паттернов 3 из 4 импульсов совпадают по времени с целевым. Детектор совпадений с 4 равными входами имеет теоретический запас не более 25%, а при реальной ширине EPSP — единицы процентов. Исторический PASS Branch@480 имел зазор +1.3e-3 при пике 0.052 (2.5%).

- SyncTolerance = span/24 равен минимальному различающему сдвигу в наборе (1.04 мс при span 25 мс). С 1 октября при TipR@Rmin допуск ещё и расширяется в 4 раза (kRminLengthTolFactor), то есть до 4.2 мс. Это больше всех различающих сдвигов в наборе: сходимость (Need=0) достигается ценой селективности. Отсюда типичный исход «Need=0, но тишина или all-fire».

- Амплитудная цель и её измерение заданы неверно. Цель задаётся как пик одиночного синапса на сегменте 1. Тренер закладывает экспоненциальное затухание и измеряет пик в окне вокруг своего прогноза. На W04 он видит 9% цели при L = 9, хотя по физике кабеля ожидается ~37%. Регулятор Rs тогда скатывается к нижней границе, а после снижения нижней границы 8 октября — в область численного разноса (пики ~5.9e5 и до 1e142).

- Регулятор длины работает по модели, а не по измерению. DelayUseOf() при расхождении с линейной моделью (L−1)·EstDelayPerSeg берёт модельную задержку. Оценка EstDelayPerSeg обновляется по разности модулей ошибки, поэтому при перескоке через ноль она смещается вниз. Синхронизация может объявляться без измеренного совпадения пиков.

- Измерение амплитуды нестационарно. Neuron->Reset() вызывается только после изменения структуры или Rs. Одна и та же структура W01 даёт 0.01507 после Reset и 0.01349 без него (−10%) при допуске kAmpNormEps = 1e-5 (0.07%). Структурный режим с таким допуском не может штатно сойтись — только через best-effort выходы.

- С 30 сентября по 19 октября в тренеры внесено 69 коммитов (около +5000 строк). Почти каждый лечил один кейс, а не контракт алгоритма. Classic N1, который в августе был рабочим (EXP00: 4/8, длины [49,41,25,1]), сейчас помечен как broken path. Это единственная однозначная регрессия, и её можно найти бисекцией.

- Ворота качества ужесточены 23–24 сентября (ok_audit_v2: fa_strict=0 плюс проверка последнего импульса). Августовские 4/8–6/8 по нынешним правилам были бы FAIL. Часть видимого «ухудшения» — это смена линейки.

Дополнение 20.10 (модель нейрона). Для коротких паттернов модель меняли осознанно, но в итоге вернулись к τ = 10 мс. При этом тренер считает задержку сегмента 2–5 мс вместо 10 мс, так что синхронность на 25–100 мс существует только в его модели. Пассивная цепочка сегментов с L ≤ 100 не даёт положительного запаса на этом наборе ни при каком τ. Короткие паттерны требуют быстрого EPSP (τ ≤ 0.5 мс для 25 мс) плюс задержки без размывания. Отдельно найден дефект проводки A15 в 63 сохранённых моделях, включая 33 входа матрицы. Подробно — в разделе «Модель нейрона и длина паттерна».

Что делать. Сначала зафиксировать физические границы (библиотека импульсных откликов, предсказатель разделимости), затем найти бисекцией регрессию Classic N1. После этого заменить эвристический набор выходов W1–W3e, midband и best-effort двумя ограниченными поисками: целочисленным по L и монотонным по log Rs. Критерий Done должен опираться на измеренный остаток задержки, а запас разделимости — проверяться на отдельной выборке. Подробный план в разделе «Поэтапный план».

## Что изучено

Анализ сделан на локальном срезе E:\Science-Repo\nmsdk-git (ветка timelearner_fix); размеры файлов тренеров побайтно совпадают с origin. История взята из публичных репозиториев aicommunity. Сборки и запуски Console не выполнялись.

| Репозиторий | HEAD | Что просмотрено |
| --- | --- | --- |
| Nmsdk-PulseLib | d52dc1c (19.10) | 119 коммитов по тренерам с 10.08; NNeuronTimeLearner.cpp (6389 строк), NNeuronTimeLearnerBranch.cpp (7642), NNeuronPostTrainTune.*; срезы 279116d, 780ffc7, 8d429e7, b5229e4 |
| Nmsdk (root) | 03c8cb9 (20.10) | Docs/Audit/TimeLearner-2026-09-26-review: STATUS, ALGORITHM_UNDERSTANDING, POST_P0_SYNTHESIS, INTERIM_ANALYSIS, INVESTIGATION_HISTORY, DETECTION_GATE, RS_DROP, evidence N+1 |
| Nmsdk-Bin | e7509263 (20.10) | StructTrain/CAMPAIGN_REPORT_2026-08_09.md, PHASE7_BRANCH_QUALITY.md, TimeLearnerMatrix (W01–W48, входы W10) |

Размер тренеров с 18 августа вырос с 3691 до 6389 строк (Classic) и с 3863 до 7642 (Branch). Оба класса — независимые копии, и часть исправлений применена только к одному из них (например, midband walk есть только в Classic). Объёмные журналы расследования (110–230 КБ) прочитаны в сводных разделах, не целиком.

## Модель задачи и теоретический запас

Оба тренера строят согласованный фильтр на линии задержки, и его запас на текущем тестовом наборе очень мал. Один генератор подаёт всю пачку из 4 импульсов на все входы: на концы всех дендритов в Classic и на все сегменты при распознавании в Branch. Потенциал сомы — сумма 16 слагаемых:

V(t) = \sum_{k=0}^{3} \sum_{j=0}^{3} w_k \, K_k(t - t_j - d_k), \qquad d_k = t_3 - t_k

На цели совпадают 4 диагональных слагаемых. На foil совпадает столько, сколько его импульсов попадает в моменты цели. Набор одинаков для всех span (25–480 мс), просто масштабируется.

| Паттерн | Моменты импульсов, мс (span 25) | Совпадений с целью |
| --- | --- | --- |
| цель (0) | 0 · 4.17 · 12.5 · 25 | 4 |
| foil 1, 2, 4, 5, 6 | например, foil 6: 0 · 2.08 · 4.17 · 25 | 3 |
| foil 3, 7 | например, foil 3: 0 · 8.33 · 16.67 · 25 | 2 |

расчёт по тестовому набору W10/W01 (8 паттернов), alpha-ядро EPSP; модель, не измерение Console

Что из этого следует (расчёт, скрипт положен в Docs/Audit/TimeLearner-2026-09-26-review/evidence/timelearner_margin_model.py):

- Разделимость на этом наборе требует τ на соме < ~5% спана: ≈ 1.2 мс при 25 мс и ≈ 24 мс при 480 мс. Дисперсия длинного кабеля (τ растёт с задержкой) съедает запас: при τ₀ = 2% и росте 0.1·d запас уходит в −7%.

- Ошибки задержек в пределах текущего SyncTolerance (±span/24) при τ = 2% дают NonSeparable в 30% случаев, при τ = 4% — в 40%, при τ = 8% — в 94%. Худший случай внутри допуска: запас −46%. При допуске 4×SyncTol результат практически случаен.

- Дисбаланс амплитуд входов ±30% сдвигает запас на ±4–7 п.п.; ослабление входа 1 до 0.7 даёт NonSeparable даже при идеальных задержках.

- NextSegInh и PSI действуют как сужение ядра (срезают хвост EPSP). Это согласуется с тем, что PASS-остров состоит из nextseg@25 и preinh@50/100.

Модель линейна и не учитывает насыщение мембраны и LTZ; её нужно откалибровать измеренными ядрами (этап 1 плана). Но она объясняет, почему результаты выглядят «лотереей»: любая правка, меняющая обученное состояние на доли миллисекунды или на 10% амплитуды, переключает PASS и FAIL.

## Аудит алгоритмов и реализаций

Найдено 14 дефектов; 6 из них критичны, потому что позволяют объявить Need=0 без измеренной синхронности или делают измерение зависящим от истории. Строки указаны по d52dc1c (C = NNeuronTimeLearner.cpp, B = NNeuronTimeLearnerBranch.cpp). Пункты A1, A2, A7 и A14 в аудиторских документах не фигурируют или упомянуты только как гипотеза.

| ID | Где | Дефект | Последствие | Важность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | C DelayUseOf 1806; B аналог | Если измеренная задержка расходится с (L−1)·EstDelayPerSeg больше agree-margin, в ошибку идёт модельная задержка. Dead tip принимается по модели вообще без пика | DendLastAbsDt и «синхронизация» могут не соответствовать реальным пикам | критично |
| A2 | C 4217; B 5209 | `observed = ( | prev_dt | − |
| A3 | kRminLengthTolFactor = 4 (с bb438c4/b29b595, 01.10; BR-D2 20c3e22) | При TipR@Rmin синхронность принимается при | dt | ≤ 4·SyncTol = span/6 |
| A4 | заголовки, kAmpNormEps, kAmpOscillationBand, gap < 1e-4 | Абсолютные допуски при амплитудах 0.014 (Classic) и 0.05–0.11 (Branch): eps = 0.07%, полоса = 35% для Classic и 5–10% для Branch | Одни и те же правила ведут себя по-разному для разных моделей нейрона | высокая |
| A5 | C ApplySynapseResistanceChange, структурные apply | Neuron->Reset() только после изменений. В W01 одна структура даёт 0.01507 (после Reset, 122 раза) и 0.01349 (без, 55 раз) | Наблюдение зависит от собственного действия регулятора → предельные циклы, сброс bracket | критично |
| A6 | C ChangeSynapseResistanceStatus 1189–1670, ComputeDampedTipResistance | Цель = пик одиночного синапса при L=1. При недоборе Rs умножается на ~0.6 за итерацию; midband walk (только Classic, 09d37e2) переводит TipR прямо в Rmin через 3 тика | Дистальные входы прилипают к Rmin; при низком Rmin — численный разнос | критично |
| A7 | C 1300–1316; B 1836 | gamma_obs = −ln(amp/initial)/(L−1) не учитывает, что amp измерен при уже сниженном Rs; одна gamma на все входы | Смещённая оценка; перекрёстный скачок Rs 86 МОм → 293 кОм за шаг (W04) | высокая |
| A8 | b5229e4, UpdateResistanceBoundsFromMembranes | Rmin = max(Rm)/q: при Rm = 10 МОм и q = 1000 пол падает с 20 МОм до 10 кОм; XML ResistanceMin больше не действует | В связке с A6 — пики до 1e142; заплатано полами устойчивости (38fc7d4, 5bfffe7) | высокая |
| A9 | B ApplyPulseGeneratorMute, RebuildGeneratorSynapseLinks 2568 | При обучении к генератору подключён только активный сегмент (и его inh); при распознавании — все сегменты, каждый получает все 4 импульса | Амплитуды и задержки настроены в другой физической конфигурации (шунтирование кабеля, перекрёстные слагаемые) | высокая |
| A10 | AllDendritesSynced, AllSynapsesNormalized (C 4529–4694) | Не меньше восьми видов best-effort выхода: NoImprove≥2, amp-collapse, dead tip, at_r_min, osc band, cap, quantized, early BE и др. Итоговый остаток не сохраняется | Need=0 не сообщает, насколько сеть обучена | критично |
| A11 | FinalizePostTuneMid (C ~5155, B 6310), NNeuronPostTrainTune.cpp 244 | CanonRmin стирает выученные TipR; mid считается на тех же 8 тестовых паттернах; NonSeparable → порог 1.0 (тишина по построению); mid по середине делит запас пополам | Оценка качества не независима; «тишина» = неразделимость, а не ошибка порога | высокая |
| A12 | длина и число синапсов | Квант задержки ~4.2 мс/сег (br25) больше двух допусков (2·1.04 мс); шаг амплитуды на 1 синапс на порядки больше eps | Задача часто неразрешима на целочисленной сетке → осцилляции и детекторы осцилляций | высокая |
| A13 | оба класса | Две независимые копии; функция на 482 строки с ветками W1–W3f; 70 из 118 коммитов в Classic/Branch с августа соавторства агента Cursor; unit-тесты проверяют ветки, а не сходимость | Исправление одного кейса ломает соседний, без сигнала | высокая |
| A14 | C MeasureMaxPotentialAndTime ~4040 | Внутри измерения при L=1, N=1 перезаписываются TipSynapseResistance[i] и (для i=0) SynapseResistanceBase | База фидфорварда меняется побочным эффектом | средняя |

Все 14 пунктов сводятся к одной архитектурной причине. Две связанные величины (задержка зависит и от L, и от Rs; амплитуда — и от Rs, и от L) управляются двумя независимыми пошаговыми регуляторами с допусками тоньше шума и кванта. Каждый застревающий случай закрывался новым выходом из цикла.

## История изменений и регрессий (август → октябрь)

Регрессии накладываются на смену методики оценки. Сильнее всего подозрение падает на цепочку 30.09–15.10: midband walk → расширенный допуск → низкий Rmin → численный разнос → полы устойчивости. Это гипотеза для бисекции (этап 2), а не доказанная причина.

| Период | Ключевые коммиты PulseLib | Что изменилось | Влияние на результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 18–19.10 | 24de804…20c3e22, 8575df3…d52dc1c | Scoped reopen Dissync, early BE (N≥8), BR-D7/D2, политика PostTune A→B→C | PASS×3 Branch удержан; br25_preinh дошёл до Need=0, но Test тихий (D2 → D3) |
| 12–17.10 | 10a9549, 28c32e9, cc1160d, 38fc7d4, 5bfffe7, 9177e57, 4d66db5, 56a5962, 7c8f6f2, 97dd521 | Порядок сегментов Branch, near-zero roundoff, per-input полы Rs, preflight устойчивости, кратность синапсов, захват amp-ref, step-down | Исправлены реальные дефекты; W01 CL50 N0 сходится, но NonSeparable; W04 480 N0 — Need=1 |
| 08–09.10 | a15f4eb, b5229e4, 77d7fd9, 2bb72a3 | Границы Rs из Rm (Rmin до 10 кОм), возврат cold-start Rs | SoftCold full49: 0/49 (09.10); ранее 13 PASS |
| 30.09–07.10 | 17beea0, 09d37e2, bb438c4, 5308aa5, 1905e5b, c5620d4, 162e7c9, c3b0226, 3cefd64 | AmpNorm EOL W1–W3: midband→Rmin, kRminLengthTolFactor=4, Rmax dwell, длиновые escape | Больше Need=0, меньше качества: TipR системно уходит в Rmin |
| 19–24.09 | d6baf6e, 65cdc6b, fd79b0f, c3fddbd, 8c04814, 8d429e7; Bin 616deefa | PostTune в C++ (автоматизация ручного рецепта), AutoScale gap, kMinSettle 0.08 → 0.20, точная задержка аксона; ok_audit_v2 | Меняются и обученные состояния, и линейка; старые 4/8–6/8 становятся FAIL |
| 03–11.09 | 281c98a, 9152bb4, 6f12f04, 35984a2, 780ffc7 | Удержание длины в SyncTol, AmpDt skip, короткие AsymRm/C1e9 | На этом срезе + ручной рецепт TipR@Rmin и mid на Test: PHASE5–9, 64/154 → 77/167 ok_audit (старые ворота) |
| 10–20.08 | ad50903, 00e139a, 3e6d46c, 7350f11, 279116d, 8e404ab | Classic, parametric по умолчанию, PSI, Branch | EXP00 4/8, PSI k=2.5 6/8 (480 мс, N1); Branch legacy 6/8–7/8 с late_fp |

Важно для интерпретации:

- PASS сентября получены на состояниях, обученных старым кодом, с последующей ручной доводкой на Test. В PHASE7 после TipR@Rmin зазор был +1.3e-3 при пике 0.052, а без рецепта — −0.034 (foil выше цели).

- Однозначное падение есть только у Classic N1: в августе обучался на 480 мс до Done с длинами [49,41,25,1] и [51,43,25,1], сейчас CL-N1-stall (разнос пика/TipR, N не растёт).

- Для Branch прямого регресса не доказано: исторические PASS-случаи (br25_nextseg, br50/100_preinh) воспроизведены, а остальные в сентябре также проходили только после рецепта.

## Границы работоспособности

Рабочая область сейчас сводится к Branch · N1 · span 25–100 мс с сужающим механизмом (NextSegInh или PSI). Это совпадает с тремя физическими ограничениями ниже; их можно измерить заранее и перестать тратить прогоны за их пределами.

### Текущая эмпирическая карта (PulseLib 20c3e22/d52dc1c)

| Trainer · Mode | 25 мс | 50 мс | 100 мс | 480 мс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branch · N1 | nextseg PASS; gen/preinh Need=0, Test тихий (gen без PostTune: 10110000) | preinh PASS; nextseg Incomplete (D6) | preinh PASS; nextseg Incomplete | нет текущего результата |
| Branch · N0 | — | — | — | W04: Need=1, пик входа 0 невиден |
| Classic · N0 | W01: Need=1 | W01: Need=0, NonSeparable, тишина | — | — |
| Classic · N1 | broken path | broken path | — | в августе Done 4–6/8 (старые ворота) |

### Физические ограничения (оценки для проверки)

Раздел пересмотрен 20.10 после моделирования кабеля по коду (см. следующий раздел). Первая версия исходила из экспоненциального затухания γ ≈ 0.3 на сегмент, а это неверно: амплитуда падает как L^(−1/2).

- Ширина EPSP относительно паттерна — главное ограничение. Запас положителен только при FWHM/span < ~0.13. Пассивный кабель при L ≤ 100 даёт не меньше 0.23 при любом τ.

- Задержка на сегмент равна τ = Rm·C. У всех текущих моделей коротких паттернов это 10 мс, то есть квант длины больше всех различающих сдвигов набора 25 мс (1–4 мс).

- Амплитуда падает степенно (0.34 при L = 10). При Rmin = 20 МОм (запас проводимости ×4.3) выравнивание достижимо примерно до L ≈ 20. Причина обвала Rs — неверная форма фидфорварда и измерение в не том окне, а не физика.

- Численная устойчивость. Явная схема канала требует Q = C·R·f > 0.5 и ограничения суммарной проводимости. Для τ = 0.25 мс при 20 кГц Q = 5: запас есть, но сильные синапсы его съедают.

Августовские 480 мс работали на том же τ = 10 мс, но с D = 5 мс, 2000 Гц и правильной оценкой задержки (10 мс/сег). Длины [49,41,25,1] там физически синхронны, а разделимость ограничена расплыванием EPSP в кабеле (FWHM ≈ 165 мс). Подробно — в разделе «Модель нейрона и длина паттерна».

## Модель нейрона и длина паттерна

Модель действительно меняли осознанно, чтобы подогнать временные параметры под короткие паттерны. Однако мембранная постоянная сегмента в итоге вернулась к августовской (τ = Rm·C = 10 мс), а тренер продолжает считать задержку сегмента равной 2–5 мс. Поэтому на 25–100 мс синхронность существует только в модели тренера, а не в физике. Анализ сделан по исходному коду каналов и по сохранённым конфигам, без запуска Console.

### Как менялась модель

| Когда (коммит) | Класс нейрона | τ = Rm·C | D (спад синапса) | Шаг, Гц | Span | EstDelayPerSeg тренера | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.09 (35984a2) — сейчас в W01/W09/W10 | NSPNeuronGenAsymRmD001C1e9 | 10 мс | 1 мс | 20000 | 25–100 мс | 2 мс (Classic) / 5 мс (Branch) | «last-pulse» есть, запас ~1.5% после ручного порога |
| 11.09 (6f12f04) | …AsymRmD001C25e11 | 2.5 мс | 1 мс | 20000 | 25 мс | 5 мс | спайк в середине паттерна, FAIL |
| 29.08 (6f8342a) | …AsymRmD001C25e12 (+B/C) | 0.25 мс | 1 мс | 10000–20000 | 25–100 мс | 5 мс | ранний спайк, чаще fire_all |
| 21.08 (f50c534) | FastSpan/FastResponse …D002C25e11 | 2.5 мс | 2 мс | 2000/10000 | 25–100 мс | 5–10 мс | fire_all или тишина |
| 10–20.08 | NSPNeuronGen, …Preinh2_5 | 10 мс | 5 мс | 2000 | 480 мс | 10 мс (с 21.08 дефолт 5 мс) | Done, 4–6/8, L = [49,41,25,1] |

Каналы во всех классах одинаковы (NPExcChannelBio, Rm = 10 МОм); разные только C, D и Rm тормозного канала (AsymRm: 100 МОм). В сентябре для 25 мс перешли с τ = 0.25 мс на 2.5 мс и затем на 10 мс ради ответа в конце паттерна (DIAG_LAST_PULSE). Это вернуло интеграцию к концу паттерна, но сделало EPSP шире самого паттерна.

### Физика кабеля из кода

Сегмент дендрита — это фильтр первого порядка с единичным коэффициентом передачи. Сигнал идёт только от дистального сегмента к проксимальному (ChannelInputs, NPulseChannel::ACalculate2). Отсюда три свойства, проверенные моделью в evidence/cable_model. Модель точно воспроизводит эталон W04 (0.015781 при L = 1), а физический подбор длин для 480 мс даёт ровно августовские [49,41,25,1].

\delta \approx \tau = R_m C, \qquad \mathrm{FWHM}(L) \approx 2.35\,\tau\sqrt{L}, \qquad A(L) \propto L^{-1/2}

- Задержка на сегмент равна τ: 9.95 мс при τ = 10 мс. У текущих коротких конфигов тренер считает 2–5 мс. Физически синхронные длины для 25 мс — [4,3,2,1], а обученные — [15,13,8,1] (Classic) и [7,6,4,1] (Branch). Реальный пик от входа 0 приходит на сому через 71–150 мс вместо нужных 36 мс. Тренер этого не видит: окно измерения ±PeakMeasureMargin (2 мс) стоит вокруг его собственного прогноза. В окно попадает фронт EPSP, и измерение подтверждает прогноз.

- Ширина EPSP растёт как √L. При τ = 10 мс: 24 мс уже при L = 1 и 166 мс при L = 50. На 25 мс EPSP шире всего паттерна, и точность задержек почти не влияет на ответ.

- Амплитуда падает как L^(−1/2), а не экспоненциально (0.34 при L = 10, 0.15 при L = 50). Фидфорвард Rs·exp(−γΔL) с γ = 0.556 (как в W10) при ΔL = 8 умножает Rs на 0.012 вместо ~0.4. Это и есть механизм обвала Rs (A6, A7). Пункт 1 раздела «Границы» с экспоненциальным γ поэтому неверен (исправлен ниже).

### Какая ширина EPSP нужна для разделимости

модель evidence/cable_model (Euler-шаги NPulseChannel/NPulseSynapse), набор паттернов W01/W10, τ 0.25–10 мс, D 1/5 мс, span 25–480 мс; не запуск Console

Все сочетания τ, D и span ложатся на одну кривую по отношению FWHM/span. Положительный запас появляется при FWHM/span < ~0.13 и достигает теоретических 25% при < 0.02. У пассивного кабеля самый дальний вход даёт FWHM ≈ 2.35√(τ·span). При L ≤ 100 это не меньше 0.23·span при любом τ, и лучший подбор L даёт от −5% до +2%. В линейном режиме пассивная цепочка сегментов не разделяет этот набор ни на одной длине паттерна. Это согласуется с наблюдениями: августовские 4/8 на физически правильных длинах, зазоры 1–2% в сентябре, а PASS-остров Branch только с торможением (NextSeg, PSI), то есть через нелинейный механизм.

### Что это значит для коротких паттернов

Нужно разделить две функции, которые сейчас совмещены в одном сегменте: задержку и форму EPSP. Требования по идеальной кривой (D = 1 мс):

| Span | Нужна FWHM EPSP | τ мембраны (при идеальной задержке) | Ожидаемый запас | Нужный шаг задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 мс | ≤ 2 мс | 0.25–0.5 мс (C = 2.5e-11–5e-11) | 7–12% | ≤ 0.25 мс |
| 50 мс | ≤ 3 мс | ≤ 1 мс | 12–20% | ≤ 0.5 мс |
| 100 мс | ≤ 6.5 мс | ≤ 2.5 мс | 11–24% | ≤ 1 мс |

Задержку с таким шагом и без размывания даёт не цепочка пассивных сегментов, а элемент точной задержки. В PulseLib уже есть NPulseDelay/NAxoneDelay (точные N тактов после 8c04814) и регенеративные аксоны. При 20 кГц шаг задержки 0.05 мс, то есть задача синхронизации становится почти непрерывной и не меняет амплитуду. Альтернатива — пассивный кабель с τ = span/500 и MaxDendriteLength ≈ 500: дороже и всё равно даёт лишь FWHM/span ≈ 0.1.

Требование «ответ после последнего импульса» с быстрым τ не конфликтует. При настоящей синхронности совпадение приходится на момент последнего импульса плюс латентность якоря. Ранние спайки на C25e12 появились потому, что тренер считал задержку сегмента 5 мс при физических 0.25 мс. В итоге задержек почти не было, и каждый импульс давал свой EPSP.

### Найденный дефект: синапс подключён ко всем сегментам (A15)

В 63 из 1383 сохранённых Model_00.xml в StructTrain выход концевого ExcSynapse1 подключён к SynapticInputs всех сегментов своего дендрита (до 49 каналов). Тогда проводимость действует по всей длине сразу: длина работает как усилитель, а не как линия задержки. Поражены 33 входа TimeLearnerMatrix (W01_CL25 ×4, W05, W09 asym25/asym50/br25/br100_search, W11, W13, W16, W21, W29, W31, W33, W35), а также FastSpanLtzCal (с 23.08) и AsymRm packA_gen (с 18.09). На PASS 11.09 проводка была чистой. Входы W10 (PASS-остров) чистые.

Дефект действует в рантайме. Для packA_gen Test модель с подключением ко всем сегментам предсказывает амплитуды сом 0.047 / 0.047 / 0.045 / 0.011; в CSV записано 0.049 / 0.049 / 0.048 / 0.013. Исправная проводка дала бы 0.005 / 0.005 / 0.006 / 0.011. Источник (пересборка дендрита в C++ или скрипт слияния Train → Test) не установлен. Результаты на этих входах нельзя сравнивать с остальными.

### Чего этот анализ не доказывает

- Нелинейные механизмы (NextSegInh с τ_inh = 100 мс, PSI, насыщение синапса) не моделировались. Именно они, по всей видимости, дают текущие PASS, и при другой стратегии могут стать основным рычагом.

- Расчёт наблюдаемого спада W04 (9% при L = 9) с моделью (0.37) не сходится. Вероятная причина — окно измерения или ранний lock, но это нужно проверить на трассе (E1.1).

## Поэтапный план экспериментов и исправлений

Исполняемая версия плана (20.10). Для агентов на Linux-серверах план расписан по карточкам с точными командами, ожидаемыми результатами и условиями остановки: Docs/Audit/TimeLearner-2026-09-26-review/plans/AGENT_PLAN_2026-10-20/ (README, правила, A0 — сборка, карточки A1–G1, инструменты, патчи, шаблоны отчёта). Этапы ниже соответствуют карточкам: этап 0 → A0–A3, B1–B2, C1–C2, E0; этап 2 → D1, D2; этап 3 → E1, E2, D2b; этап 1/5 → C1, C2, G1; пилот E1.6 → F1.

Новое при подготовке пакета:

- A15 подтверждён точно. Источник — Bin repro_cold_lib.fix_generator_tip_links: регулярное выражение переписывает и <Item> связей синапс → канал. Применение к чистой модели dfbfea63 побайтно даёт повреждённую 33abcb2b. Повреждены 45 из 352 Test-входов матрицы (а не 33): 29 с fan-out синапса, 16 с мульти-отводами генератора. Починка и патч с тестом — в пакете (B1, B2).

- H-A15b. rewrite_links_to_tip1 (SoftCold, вызывается в каждом запуске очереди с 27.09) оставляет в Train fan-out синапса кончика на 25 каналов и 576 висячих ссылок. Влияет ли это на обучение — плечо S0↔S1 в E2.

- Очередь на baseline не стартует: matrix.json изменён 19.10 (W48) после записи манифестов, и --prepare отказывает всем волнам. --refresh меняет только манифесты (A0, шаг 8).

- EstDelayPerSeg: в Train W01 стартовая оценка 0.002 с/сегмент при физической ≈ τ = 0.01. У Branch оценка не задаётся из XML (константа 0.005). Проверка — D2.1 и D2b.6.

- A16 (кандидат). Gate Classic переносит обученные длины в Test, не трогая отводы генератора; пересвязывает ли их C++ — A3.2.

Шесть этапов примерно на 3–4 недели. Этапы 1 и 2 идут параллельно на .11 и .17. Новые точечные выходы из цикла не добавляются, пока не закрыты ворота этапа 0.

### Этап 0. Измерительная база (2–3 дня)

- ☐ Зафиксировать baseline: тег tl-baseline-20261020 на PulseLib d52dc1c, Bin e7509263, root 03c8cb9.

- ☐ При Done записывать по каждому входу: измеренный остаток задержки, amp/target, какой выход дал sync и amp (exact / best-effort с кодом). Для этого — verify-проход в конфигурации распознавания: все входы подключены, входы по одному снимаются от генератора.

- ☐ Разделить калибровку и тест: mid считать на наборе калибровочных foil, оценивать на Test. Добавить второй Test-набор с джиттером ±2% спана.

- ☐ В отчёт каждого прогона добавить запас разделимости (tgt − max foil)/tgt по тихим пробам. Это непрерывная метрика вместо бинарного PASS/FAIL.

- ☐ Регрессионный набор R8, прогоняется на каждом коммите в тренеры: br25_nextseg, br50_preinh, br100_preinh, br25_gen, br25_preinh, W01 CL50 N0, EXP00 Classic480 N1, W04 BR100 N1. По 3 повтора.

Добавлено 20.10 по итогам раздела «Модель нейрона и длина паттерна»:

- ☐ A15: проверять проводку каждого входного Model_00.xml перед запуском (синапс → ровно один канал, генератор → без дублей). Перегенерировать 45 поражённых Test-входов матрицы (уточнено 20.10, см. карточки A2/B2); результаты на них пометить как несопоставимые. Найти источник: пересборка дендрита в C++ или скрипт слияния Train → Test (первое появление — FastSpanLtzCal, 23.08; packA_gen — Bin 33abcb2b, 18.09).

- ☐ Привязать EstDelayPerSeg к τ модели (Rm·C) и записывать в отчёт прогноз физической синхронности из evidence/cable_model рядом с длинами, которые выбрал тренер.

- ☐ E1.0 Сверка модели кабеля с Console: одиночный импульс на L = 1, 4, 10, 25, 50 для NSPNeuronGen и …AsymRmD001C1e9, с записью сомы. Если задержка, FWHM и амплитуда совпадают в пределах 5%, модель заменяет большую часть сетки E1.1.

- ☐ E1.6 Пилот «быстрый EPSP + точная задержка» для 25 и 50 мс: C = 2.5e-11 (τ = 0.25 мс), L = 1 на вход, задержка через NPulseDelay, сначала вручную выставленная из расчёта (без тренера). Ожидание по модели: запас 11–20%. Если подтвердится, тренер для коротких паттернов переводится на подбор задержки вместо длины.

Ворота: R8 на baseline даёт одинаковый результат в 3 повторах, а отчёт показывает остатки и запас.

### Этап 1. Характеристика физики (3–4 дня, .11)

- ☐ E1.1 Библиотека импульсных откликов: для каждой NeuronModel (W10 NSPNeuronGenAsymRmD001C1e9, W01, FastSpan, AsymRm A/B/C) пройти L = 1…100, Rs — 8 точек на лог-шкале, N ∈ {1, 2, 4 … 128}, с Reset перед каждым импульсом. Записать амплитуду на соме, латентность и ширину (FWHM); отдельно с NextSegInh и PSI. Результат — таблицы δ(L, Rs), γ, τ(L).

- ☐ E1.2 Повторяемость: одна структура, 20 пачек с Reset и 20 без. По разбросу амплитуды и латентности (σ) задать допуски, не меньше 3σ.

- ☐ E1.3 Релаксация: время возврата к покою после пачки для каждой модели (объясняет ли оно расхождение 10% в W01).

- ☐ E1.4 Предсказатель разделимости: суперпозиция измеренных ядер для данных L, Rs и тестового набора. Проверить на 3 PASS (остров Branch) и 3 FAIL (br25_gen, br25_preinh, W01 CL50).

- ☐ E1.5 Исторический PASS под возмущением: EXP_br480_tiprmin и br25_nextseg — Test без обучения при L ±1 по одному входу и TipR ×0.8/×1.25. Это прямая мера хрупкости.

Ворота: предсказатель совпадает с Console не менее чем в 5 из 6 случаев; построена карта допустимых Span × NeuronModel.

### Этап 2. Бисекция регрессии Classic N1 (2–3 дня, .17, параллельно с этапом 1)

- ☐ Входы: EXP00 (480 мс, N1) и EXP04 PSI k=2.5 из колд-состояния плюс W01 CL50 N1. Во всех прогонах явно задать AutoScaleIterationGap, EnablePostTrainTuning=0, NormalizationMode=1 и одинаковый -t.

- ☐ Срезы PulseLib: 780ffc7 (11.09) → fd79b0f → 8d429e7 → 09d37e2 → bb438c4 → 5308aa5 → 3cefd64 → b5229e4 → 2bb72a3 → 38fc7d4 → 5bfffe7 → d52dc1c. Регистрировать Need, длины, TipR, траекторию Rs и запас.

- ☐ Абляции на HEAD, по одной: (a) Rmin = 20 МОм без вывода из Rm; (b) без midband walk; (c) kRminLengthTolFactor = 1; (d) AutoEstimateAttenuationGamma = 0; (e) Reset перед каждой пачкой.

Ворота: найден первый плохой коммит и абляция, возвращающая Classic N1 к Done.

### Этап 3. Точечные исправления (3–4 дня)

Каждое — отдельный коммит за флагом, с A/B на R8. Порядок — от меньшего риска к большему.

- ☐ F1 (A2): знаковое обновление EstDelayPerSeg = (prev_dt − dt)/ΔL; оценка по каждому входу или из библиотеки E1.1.

- ☐ F2 (A1, A10): при валидном пике всегда брать измеренную задержку; модель — только для выбора шага. Done требует измеренного |dt| ≤ tol; best-effort даёт отдельный статус Done_BE с кодом причины.

- ☐ F3 (A5): детерминированный Neuron->Reset() перед каждой обучающей пачкой (или никогда, но с паузой по E1.3).

- ☐ F4 (A4): относительные допуски eps_amp = max(3σ, 1%·target); полоса осцилляций и gap в долях цели.

- ☐ F5 (A7): оценка γ с поправкой на текущий Rs, по каждому входу; либо фиксированная γ из E1.1.

- ☐ F6 (A6, A8): убрать прыжок midband → Rmin; Rmin = max(XML ResistanceMin, пол устойчивости), без опускания до Rm/q.

- ☐ F7 (A3): kRminLengthTolFactor не даёт exact Done, только Done_BE.

- ☐ F8 (A14): убрать запись SynapseResistanceBase из MeasureMaxPotentialAndTime.

Ворота: PASS×3 удержан, запас ни в одном случае R8 не уменьшился более чем на 2 п.п., Classic N1 снова доходит до Done.

### Этап 4. Новое ядро контроллера (1–1.5 недели)

Одно общее ядро для Classic и Branch (стратегия топологии вместо двух копий), за флагом ControllerVersion=2. Для каждого входа (в Branch — в обратном порядке):

- Длина. Ограниченный (bracketed) целочисленный поиск L* по измеренной задержке, стартовая точка из библиотеки E1.1; состояние infeasible_len при достижении MaxL.

- Амплитуда. При фиксированном L* — бисекция/секущие по log Rs (в N0 — по N). Цель — общая достижимая амплитуда A* = min_k A_max(k), а не пик при L=1. Тогда выравнивание всегда выполнимо.

- Тонкая задержка. Остаток после L* добирается Rs в пределах амплитудного допуска или элементом аксонной задержки.

- Проверка. Verify-проход со всеми входами (этап 0); при остатке больше tol — один повторный цикл.

- Порог. Mid на калибровочных foil со смещением к цели (например, 0.75·gap от foil), без CanonRmin.

Ворота: в области, которую этап 1 признал допустимой, доля exact Done ≥ 90%, среднее число пачек до Done не больше, чем у v1, и запас не ниже предсказанного минус 2 п.п.

### Этап 5. Карта границ (около недели машинного времени)

- ☐ Сокращённая матрица: Trainer {Classic, Branch} × Mode {N0, N1} × Span {25, 50, 100, 200} × NeuronModel {W10, W01, FastSpan} × Mod {gen, preinh, nextseg} × 3 повтора — 432 прогона, v1 и v2.

- ☐ Сравнить с картой предсказателя; каждое расхождение разобрать отдельно.

- ☐ 480 мс запускать только если карта считает его допустимым, иначе — только с аксонными задержками (этап 6).

### Этап 6. Расширения (по результатам этапа 5)

- ☐ Новый набор foil с контролируемым числом совпадений (2/3 из 4) и сдвигом несовпадающего импульса: кривая «запас от сдвига» вместо одного PASS.

- ☐ Регенеративные аксоны как носитель длинных задержек для span ≥ 200 мс.

- ☐ Обучение с прямой целью «запас на калибровочных foil» для доводки весов входов после этапа 4.

- ☐ Устойчивость к джиттеру входных импульсов (±1%, ±2%, ±5% спана).

### Правила на всё время работы

- Одно изменение алгоритма — один коммит с флагом и прогон R8 до мержа.

- Исправление, которое делает Need=0 достижимым ослаблением допуска, помечается как best-effort и не засчитывается как сходимость.

- Отчёт каждого прогона: сходимость (exact/BE/Need=1), остатки, запас, fires, Acc, FP — раздельными полями (как уже рекомендовано в DETECTION_GATE).

## Риски, открытые вопросы и источники

Главный риск — продолжать чинить отдельные кейсы до того, как измерены физические пределы: каждая такая правка сдвигает обученное состояние в зоне с запасом 2–6% и переключает PASS/FAIL случайно.

Риски

- Линейная модель запаса может не совпасть с Console из-за насыщения мембраны и LTZ. Поэтому этап 1 ставит ворота на совпадение предсказателя с реальными прогонами.

- Бисекция на старых срезах может потребовать старых Rdk/Bin и формата конфигов; нужна сборка на совместимых gitlink.

- F6 (возврат пола Rmin) может снова оставить часть кейсов в Need=1. С F2 это честный Done_BE или infeasible, а не провал алгоритма.

- В одной пачке сейчас переплетаются обучение, калибровка и оценка. Пока они не разделены (этап 0), любой результат качества оптимистичен.

Открытые вопросы

- Какой физический процесс даёт разницу 10% между измерениями с Reset и без него при паузе между пачками ≥ 1.55 с? Должна быть переменная с τ ≥ 1 с (AsymRm, LTZ, генератор?) — ответит E1.3.

- Какие δ и γ у августовской модели 480 мс (L = [49,41,25,1]) и почему там цель была достижима?

- Нужен ли вообще режим N0 для span > 50 мс, если оценка T_max ≈ 41 мс подтвердится?

- Подходит ли текущий набор из 8 паттернов как критерий или стоит перейти на кривую запаса (этап 6)? Это решение команды.

Источники

- Nmsdk-PulseLib, ветка timelearner_fix — Core/NNeuronTimeLearner.cpp, Core/NNeuronTimeLearnerBranch.cpp, Core/NNeuronPostTrainTune.cpp, Docs/Components/NNeuronTimeLearner*.md

- Nmsdk, ветка timelearner_fix — Docs/Audit/TimeLearner-2026-09-26-review/ (STATUS, ALGORITHM_UNDERSTANDING_AND_NEXT_PLAN_2026-10-18, POST_P0_SYNTHESIS_AND_NEXT_CYCLE_2026-10-19, INTERIM_ANALYSIS_AND_NEXT_RESEARCH_PLAN_2026-10-17, INVESTIGATION_HISTORY_AND_MODE_COMPARISON_2026-10-14, DETECTION_GATE_HISTORICAL_AUDIT_2026-10-17, RS_DROP_AND_MIN_RATIO_INVESTIGATION_2026-10-13, evidence/POSTTUNE_ALGORITHM_AUDIT_2026-10-19, evidence/CLASSIC_BOUNDARY_MAP_2026-10-19)

- Nmsdk-Bin, ветка timelearner_fix — Configs/SpikeSamples/StructTrain/CAMPAIGN_REPORT_2026-08_09.md, SelectivityBranch/PHASE7_BRANCH_QUALITY.md, TimeLearnerMatrix/W10/inputs/*

- Локальный репозиторий E:\Science-Repo\nmsdk-git: reflog root и сабмодулей, сверка размеров файлов с origin.

## Аудит ветки timelearner_fix2 (23.10)

Изучено: root 1925be8 (129 коммитов после timelearner_fix), Bin ab8c5bae (8), PulseLib 35cd074 (9); сводки G1, E2, CL-N1, H0a/H0b, конфиги SelectivityTauCm (44 ячейки). Сырые логи прогонов с серверов не смотрелись: их нет в git.

Главный вывод: последняя волна H0b не могла дать PASS по построению, а «хуже, чем раньше» — во многом артефакт отбора и учёта, а не новая поломка тренера.

### Ошибки, найденные в экспериментах

- H0 (τ(Cm) per Span) не меняет задачу. Пассивный кабель линеен и инвариантен к масштабу времени. Если τ уменьшить пропорционально длине паттерна, отношение FWHM/span остаётся тем же (~0.34), и запас разделимости тоже не меняется. Таблица H0a сама показывает m_oracle ≈ −0.02…−0.05 для всех Span. Волна из 20 ячеек проверяла пересчитанную в другой масштаб старую задачу 480 мс, для которой отрицательный запас был предсказан заранее. Улучшение относительно legacy (τ = 10 мс) при этом могли дать только нелинейности nextseg/preinh, но в H0 τ подогнан так, что они срабатывают в том же относительном режиме.

- Параметры тренера в H0 не масштабированы вместе с τ. EstDelayPerSeg в Classic S25/S50 = 0.002 при физическом δ ≈ τ = 0.5/1 мс (в 4 и 2 раза больше). У Branch оценка задержки вообще не читается из XML, а константа 0.005 в 10, 5 и 2 раза больше нужной на S25, S50 и S100 и в 2 раза меньше на S480. Флаг EstDelayPerSegInit из E1 в PulseLib fix2 не попал. Шаги по длине на старте поэтому промахиваются в разы, и это прямой кандидат на массовое not_converged_at_stop.

- Шаг интегрирования. Branch S25 gen/nextseg: Train на 20 кГц, Test на 2 кГц при τ = 0.5 мс. На Test dt/τ = 1.0 — граница устойчивости явного Эйлера, и динамика Train ≠ Test. Унаследовано из legacy-шаблона, где при τ = 10 мс это было безвредно.

- A15 в новых шаблонах. B1/B2 починили только TimeLearnerMatrix/inputs. Classic S25 (4 ячейки H0) унаследовал повреждённую Test-проводку из SelectivityAsymRm/EXP_span25ms_packA_gen (synapse_fanout + дубли генератора). В волне 1 эти ячейки не запускались, но в сетке 88 они есть.

- Отбор G1 без положительных контролей. Мои правила отбора в карточке G1 (PSI off, ≤ 2 на ячейку) не требовали включать известные PASS. В G1 нет ни br25_nextseg, ни br25_preinh; вместо них взяты исторически провальные br25_gen/br50_gen. Отсутствие PASS в G1 ожидаемо и ничего не говорит о регрессии.

- Ненулевой код очереди ≠ сбой. Очередь возвращает launch.exit = 1, если хоть один случай волны не сошёлся. Политика G1 исключила из метрик все случаи 10 из 13 волн, хотя у каждого случая есть свой matrix_result.json. Это потеря данных, а не ответ «не работает».

- Silent-Test на сошедшихся Classic (W01/W13/W33: 7/8, цель не обнаружена). Train сходится, но PostTune при NonSeparable ставит порог 1.0, и нейрон молчит. Это известный дефект политики порога (DEBT-D2), а не провал обучения. Сравнивать нужно с запасом sep_margin, а не с Acc.

- Не проверено, что τ реально применился. В Model_00.xml ячеек H0 у нейрона остаются MembraneCapacity = 1e-9 и Capacity = 1e-9 у всех каналов; сменено только имя класса. C++ при BuildStructure пересоздаёт нейрон из класса, так что τ, вероятно, правильный. Но в evidence нет ни одной сохранённой модели с проверкой ёмкости после прогона.

### План исправлений (дешёвый, по порядку)

- Пересчитать G1 по случаям (только чтение, 0 Console): summarize_run.py по всем 10 волнам с exit ≠ 0. Классифицировать каждый случай по training_convergence и separation_quality. Ожидаю, что часть «потерянных» строк — сошедшиеся случаи.

- Вернуть положительные контроли в каждую сравнительную волну: br25_nextseg, br25_preinh, br50_gen (legacy C1e9) плюс один Classic N0 Span 50. Правило: если контроль не прошёл, волна не интерпретируется.

- Проверить ёмкость на одной сохранённой Train-модели H0b (S25 или S100): grep Capacity должен дать 5e-11 / 2.5e-10. Если там 1e-9, вся волна H0 недействительна.

- Поправить H0-шаблоны (если H0 продолжать): EstDelayPerSeg = τ у Classic (через --train-param); у Branch — влить EstDelayPerSegInit (патч E1) и ставить τ. Test DefaultTimeStep = Train (20 кГц для τ ≤ 2.5 мс). Прогнать check_model_wiring / repair_model_wiring по всем Selectivity* шаблонам, а не только по matrix.

- Не запускать сетку 88 и H0 cold повторно, пока не сделаны пункты 1–4. Смысл H0 после правки — только проверить пункт 2 раздела выше на 2–3 ячейках (S25, S100, Branch nextseg) с контролями.

- Стратегически: запас разделимости ограничен физикой пассивного кабеля при любой τ. Улучшение возможно только за счёт носителя задержки без дисперсии (F1b: узкий EPSP + NAxoneDelay) или нелинейности. Поэтому следующий содержательный эксперимент — F1b с ручной задержкой на 25/50 мс (ожидаемый запас по модели 0.12/0.20), а не новая волна τ.

- Silent-Test: для оценки качества временно использовать candidate-mid / sep_margin (уже выводится с 9e3e584/5e5a59d), а не порог 1.0 по умолчанию.

## Переформулировка задачи: когда запас разделимости положителен (23.10)

Расчёт офлайн-моделью кабеля (evidence/cable_model/margin_vs_shift.py, линейная суперпозиция, амплитуды входов выровнены, пол Rs не учитывается). Запас m = (target − max foil)/target. Обозначения:

- m8 — штатный набор из 8 паттернов;

- m1(Δ) — синтетические foil'ы со сдвигом одного импульса на Δ, худший из 4 импульсов и обоих знаков;

- m2(W) — сдвиг двух импульсов на W;

- W — FWHM EPSP самого длинного дендрита.

### Важная поправка к прежней оценке

В текущей топологии (Classic и Branch) один генератор подаёт весь паттерн на кончики всех дендритов: каждый дендрит получает все 4 импульса. Поэтому foil набирает не только 3 совпадения, но и перекрёстные члены (дендрит k + импульс j ≠ k). Прежняя формула m = (1 − k(Δ))/4 верна только для схемы «импульс k приходит лишь на дендрит k». На одной линии увеличение сдвига почти не помогает: m1 остаётся отрицательным вплоть до Δ ≈ span и положительным становится только при Δ ≳ 2W, то есть за пределами паттерна. Переформулировка «просто увеличить Δ» в текущей топологии не работает.

### Таблица 1. Текущая постановка (одна входная линия)

| Модель | Span, мс | m8 | m1(S/24) | m1(S/4) | m1(W) | m2(W) | Лучший exc+inh, m8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NSPNeuronGen τ=10 мс, D=5 | 25 | −2.0% | −0.9% | −4.9% | +4.5% | +14.8% | −1.5% |
|  | 50 | −3.8% | −1.1% | −8.0% | −12.0% | −7.6% | −1.4% |
|  | 100 | −7.4% | −2.0% | −8.2% | −19.1% | −17.7% | −0.8% |
|  | 480 | −13.2% | −2.8% | −2.4% | −11.1% | −3.4% | −5.8% |
| AsymRm τ=10 мс, D=1 (τ_inh = 100 мс) | 25 | −2.2% | −1.0% | −5.1% | +3.6% | +13.3% | −2.1% |
|  | 100 | −7.9% | −2.1% | −8.7% | −19.2% | −17.9% | −2.6% |
|  | 480 | −13.2% | −2.8% | −2.2% | −10.9% | −3.2% | −4.7% |
| FastSpan τ=2.5 мс, D=2 | 25 | −9.0% | −1.8% | −8.5% | −18.8% | −16.7% | −0.4% |
|  | 50 | −12.8% | −2.0% | −10.5% | −7.7% | −18.2% | −0.8% |
|  | 100 | −13.5% | −2.3% | −3.9% | −13.0% | −9.2% | −5.3% |
|  | 480 | недостижимо (L > 100) |  |  |  |  |  |

m8 совпадает с прежним sweep.py (m_ampnorm), модель согласована.

### Таблица 2. Переформулировка A: пространственно-временной паттерн (импульс k приходит только на свою линию → дендрит k)

| Модель | Span, мс | m8 | m1(S/24) | m1(S/4) | m1(W) | m2(W) | Лучший exc+inh: m8 / m1(S/24) / амплитуда EPSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NSPNeuronGen τ=10 | 25 | −0.6% | −0.3% | −0.8% | +18.0% | +39.4% | −0.2% / — / 0.84 |
|  | 50 | +0.3% | −0.4% | +0.7% | +21.0% | +41.7% | +1.6% / +0.1% / 0.72 |
|  | 100 | +1.8% | −0.2% | +5.3% | +21.5% | +44.0% | +4.1% / +0.3% / 0.65 |
|  | 480 | +8.7% | +0.7% | +18.3% | +22.6% | +45.9% | +20.6% / +2.5% / 0.25 |
| AsymRm τ=10 (τ_inh=100) | 50 | +0.5% | −0.5% | +0.6% | +20.7% | +41.3% | +1.7% / −0.2% / 0.96 |
|  | 100 | +2.1% | −0.2% | +5.4% | +21.4% | +43.9% | +2.3% / 0.0% / 1.0 |
|  | 480 | +8.6% | +0.8% | +18.3% | +22.6% | +45.9% | +8.2% / +1.0% / 1.0 |
| FastSpan τ=2.5 | 25 | +0.3% | −0.3% | +3.5% | +20.8% | +42.3% | +3.7% / +0.3% / 0.58 |
|  | 50 | +3.5% | 0.0% | +10.5% | +22.2% | +44.8% | +10.6% / +0.9% / 0.30 |
|  | 100 | +6.9% | +0.6% | +15.8% | +22.2% | +45.4% | +19.0% / +2.0% / 0.29 |

Вывод A. Если паттерн подаётся по 4 отдельным входным линиям (по одной на дендрит), запас становится положительным без новых элементов. Порядок величин:

- для сдвигов ≥ S/4: +5…+18%;

- для сдвигов ≥ W: +18…+23%;

- для двух сдвинутых импульсов: +40…+46%.

Самый жёсткий критерий — один импульс сдвинут на S/24 — остаётся около 0…+2.5%. Его нужно заменить требованием «m ≥ 10% при Δ ≥ S/4» (или ≥ W). Этого требует физика пассивного кабеля, а не тренер. Изменения в реализации: у DatasetMatrix 4 выхода вместо одного, отвод k → только кончик дендрита k. Branch так не разделить: у него один дендрит, поэтому A применима к Classic.

### Вариант 2: exc+inh на сегментах того же дендрита (без новых задержек)

Схема. На каждом сегменте уже есть ExcSynapse1 и InhSynapse1. Входной импульс подаётся на ExcSynapse сегмента L и одновременно на InhSynapse сегмента L+d того же дендрита (дальше от сомы). Торможение доходит до сомы позже на ≈ d·τ по тому же кабелю — задержкой служит сам дендрит, новых элементов нет. Перебирались d ∈ {−8…24} (минус — проксимальнее, 0 — тот же сегмент) и вес α ∈ [0.2, 3]; длины L пересинхронизировались под суммарное ядро. Варианты с амплитудой EPSP < 20% отбрасывались. Почти всегда лучшим было дистальное торможение (d = 4…12, α ≈ 0.6…1); у AsymRm в отдельных линиях — проксимальное, с малым выигрышем.

Результат.

- Текущая постановка (одна линия) — отказ. Exc+inh сужает EPSP на 10–30% (например, 79 → 64 мс при 100 мс) и поднимает m8 на 0.5–7 п.п., но ни в одной ячейке запас не становится положительным (лучшее −0.4% на FastSpan@25, −0.8% на τ10@100). Причина — перекрёстные члены одной линии: торможение режет хвосты и у цели, и у foil'ов одинаково.

- Вместе с переформулировкой A — работает. FastSpan: m8 +10.6% на 50 мс и +19.0% на 100 мс. τ=10 мс: +20.6% на 480 мс. Цена — амплитуда EPSP падает до 25–60% (компенсировать снижением TipR, проверив пол Rs).

- Нужно симметричное торможение. У AsymRm (Rm тормозного канала в 10 раз больше, τ_inh = 100 мс) торможение слишком медленное и почти не помогает (+8.2% против +20.6% при τ_inh = τ). Для варианта 2 нужен класс нейрона с Rm_inh = Rm_exc. Это параметр, а не новая задержка.

Ограничения расчёта. Суперпозиция линейная: шунтирующее действие тормозного канала не учтено, а LTZ усредняет каналы как сумму. Пол Rs и квантование TipR игнорируются. Исторический PASS br25_nextseg этим линейным механизмом не объясняется (в одной линии exc+inh не даёт плюса). Значит, он опирается на нелинейность NextSegmentInhibition или на хрупкий порог (E1.5 FRAGILE).

### Итог: какие переформулировки дают положительный запас

| Переформулировка | Новые задержки | Запас (модель) | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Только увеличить Δ в текущей топологии | нет | < 0 до Δ ≈ 2W | отказ |
| exc+inh на сегментах в текущей топологии | нет | < 0 | отказ |
| A: отдельная входная линия на дендрит (Classic) | нет | +5…+23% при Δ ≥ S/4…W | рекомендуется |
| A + exc+inh на сегментах, симметричное торможение | нет | m8 до +19…21% | рекомендуется как следующий шаг |
| Аксонная задержка + быстрый EPSP (F1b) | да | +12…+25% | запасной путь |

### Следующие шаги (дешёвые)

- Console-проверка A на одном Classic-шаблоне: 4 выхода генератора, отвод k → дендрит k. Пробник tl_probe_kernels.py с ISI ≫ W уже даёт ядра. Сравнить m8 и m1(S/4) с таблицей 2 (допуск 2 п.п.).

- Console-проверка варианта 2 на одном дендрите: отвод генератора на InhSynapse сегмента L+d. Измерить форму суммарного ядра против модели (FWHM, пик) для d = 4 и 8. Отдельно проверить шунтирующий эффект.

- Только после 1–2 — изменения тренера: длина пары (L, L+d) растёт вместе; α — через InhSynapseResistance; критерий Done — запас на калибровочных foil'ах.

- Заменить тестовый критерий: кривая m(Δ) и требование m ≥ 10% при Δ ≥ S/4 вместо PASS/FAIL на 8 паттернах.